

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация СОЛЕЦКОГО муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2020 № 297

(в редакции постановлений Администрации муниципального района от 20.04.2020 № 457, от 29.06.2020 № 704)

г. Сольцы

**Об утверждении муниципальной программы Солецкого**

**городского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Солецкого городского поселения»**

В соответствии с Федеральными законами от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Администрации муниципального района от 20.08.2019 № 1132 «О внесении изменения в Перечень муниципальных программ Солецкого городского поселения» и в целях развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Солецкого городского поселения, Администрация Солецкого муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Солецкого городского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Солецкого городского поселения».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:

2.1. 05.02.2016 № 147 «Об утверждении муниципальной программы Солецкого городского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Солецкого городского поселения на 2016 год»;

2.2. 16.02.2016 № 199 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого городского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Солецкого городского поселения на 2016 год»;

2.3. от 04.05.2016 № 640 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого городского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Солецкого городского поселения на 2016 год»;

2.4. от 22.12.2016 № 2000 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого городского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Солецкого городского поселения на 2016 год»;

2.5. от 09.01.2017 № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 05.02.2016 №147»;

2.6. от 24.03.2017 № 423 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого городского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Солецкого городского поселения на 2016 -2020 годы»;

2.7. от 13.06.2017 № 819 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого городского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Солецкого городского поселения на 2016 -2020 годы»;

2.8. от 12.03.2018 № 607 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого городского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Солецкого городского поселения на 2016 -2020 годы»;

2.9. от 07.06.2018 № 1104 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого городского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Солецкого городского поселения на 2016 -2020 годы»;

2.10. от 30.11.2018 № 2199 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого городского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Солецкого городского поселения на 2016 -2020 годы»;

2.11. от 25.03.2019 № 341 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 05.02.2016 № 147»;

2.12. от 17.06.2019 № 747 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого городского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Солецкого городского поселения на 2016 -2021 годы»;

2.13. от 17.10.2019 № 1402 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого городского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Солецкого городского поселения на 2016 -2021 годы»;

2.14. от 19.02.2020 № 188 «О внесении изменений в муниципальную программу Солецкого городского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Солецкого городского поселения на 2016 -2021 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании-бюллетень «Солецкий вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации Солецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Первый заместитель   
Главы администрации Ю.Н. Дуничев**

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 13.03.2020 № 297

**Муниципальная программа Солецкого городского поселения**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Солецкого**

**городского поселения»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Солецкого городского поселения**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Солецкого**

**городского поселения»**

**1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:**

отдел жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Администрации муниципального района» (далее – отдел).

**2. Соисполнители муниципальной программы:**

Администрация муниципального района.

**3. Подпрограммы муниципальной программы:**

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения в Солецком городском поселении».

**4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам: | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Цель 1. Поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения | | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения в отношении которых проводятся работы по содержанию, км | 47,65 | 47,65 | 47,65 | - | - | - |
| 1.1.2 | Показатель 2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения, км | 0,15 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Задача 2. Капитальный ремонт конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения, дорожных сооружений и (или) их частей | | | | | | |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество капитально отремонтированных мостов итрубопереездов, шт | 1 | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Показатель 2. Протяженность отремонтированных в рамках реализации первоочередных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения с использованием средств субсидий из дорожного фонда Новгородской области, км | 1,5 | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Цель 2. Снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории Солецкого городского поселения** | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1. Организация дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Солецкого городского поселения | | | | | | |
| 2.1.1. | Показатель 1. Количество замененных дорожных знаков, шт. | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 2.1.2. | Показатель 2. Площадь нанесенных разметок дорожного движения, м2 | 120 | 120 | 120 | - | - | - |
| 2.1.3. | Показатель 3. Количество изготовленных технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Солецкого городского поселения, ед. | 35 | 35 | - | - | - | - |

**5. Сроки реализации муниципальной программы:**

2020-2025 годы

**6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | - | 28231,10000 | - | 2337,73799 | - | 30568,83799 |
| 2021 | - | 1820,00000 | - | 1880,75016 | - | 3700,75016 |
| 2022 | - | 1820,00000 | - | 1980,28077 | - | 3800,28077 |
| 2023 | - | - | - | - | - | **-** |
| 2024 | - | - | - | - | - | **-** |
| 2025 | - | - | - | - | - | **-** |
| **ВСЕГО** | **-** | **31871,10000** | **-** | **6198,76892** | **-** | **38069,86892** |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной**

**программы**:

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 70 процентов до 60 процентов;

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в среднем на 2,0 % каждый год;

- количество капитально отремонтированных мостов и трубопереездов - 1 шт;

- количество замененных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Солецкого городского поселения - 30 шт.;

- площадь нанесенных разметок дорожного движения «пешеходный переход» - 360 кв. м.;

- количество изготовленных технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Солецкого городского поселения – 70 ед.

**Характеристика текущего состояния с указанием основных проблем соответствующей сферы социально-экономического развития Солецкого городского поселения**

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и развития сферы услуг.

Для развития транспортной инфраструктуры Солецкого городского поселения требуется строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения, приведение их в соответствие с нормативными требованиями.

Следует отметить, что:

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского составляет 47,65 км. Из них – 33,355 км находятся в состоянии, не отвечающем нормативным требованиям, что усугубляют проблемы в социальной сфере.

Решение этих проблем возможно только программным путем с привлечением средств областного бюджета.

Основными приоритетами в дорожной отрасли на территории Солецкого городского поселения являются:

а) развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения, обеспечивающей увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям и повышение пропускной способности дорожной сети, модернизация искусственных сооружений;

б) совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности, основанной на проектировании жизненного цикла автомобильных дорог;

в) формирование системы финансирования, направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств и имущества дорожного хозяйства, привлечения новых источников финансирования автомобильных дорог в строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования Солецкого городского поселения;

г) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. посредством, обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и качества выполнения дорожных работ;

д) строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.**

В Солецком городском поселении отмечается недостаточность финансовых ресурсов как для обеспечения нормативного транспортно- эксплуатационного состояния дорожной сети, так и для строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На протяжении многих лет не обеспечивалась потребность в необходимом объеме финансирования работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соблюдались нормативные сроки ремонта дорожных покрытий, что привело к их постепенному разрушению и увеличению последующих расходов на их восстановление.

Отсутствие системного подхода к решению задач, стоящих перед органами местного самоуправления Солецкого городского поселения в сфере дорожного хозяйства, а также недостаточность объемов финансирования привели к хроническому недоремонту улично-дорожной сети.

Финансирование работ на улично-дорожной сети зачастую проводилось, исходя из необходимости (ремонт отдельных участков магистральных улиц, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии), без применения методов среднесрочного планирования и необходимости разработки проектной документации.

Мероприятия Программы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселения, направлены на прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселения, приведенных в нормативное состояние.

Перечень объектов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов сформирован на основе оценки существующего транспортно-эксплуатационного состояния, наличия проектной документации и социально-экономической значимости объектов улично-дорожной сети.

Приоритетными направлениями в развитии дорожного хозяйства Солецкого городского поселения являются:

содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, при котором должно быть приостановлено разрушение дорог и обеспечены их сохранность, безопасность дорожного движения;

ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, который должен приостановить разрушение дорог и обеспечить доведение их до состояния, соответствующего уровню нормативных нагрузок;

ликвидация (реконструкция) наиболее неблагоприятных участков автомобильных дорог с высокой повторяемостью дорожно-транспортных происшествий;

высокое качество ремонтных работ, при котором может быть достигнута эксплуатационная надежность и долговечность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Решение этих проблем возможно только программным путем с привлечением средств областного бюджета. Это должен быть вариант, при котором объемы дорожных работ на расчетный период действия муниципальной программы определены исходя из плановых объемов финансирования в условиях формирования дорожного фонда Новгородской области.

Основными рисками, возникающими при использовании программно-

целевого метода, являются риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации и Новгородской области, принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальной программы.

В случае необходимости планируется регулярно производить корректировку мероприятий муниципальной программы с перераспределением объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных задач.

**Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом её выполнения**

Отдел осуществляет контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе:

- контроль и координацию выполнения запланированных мероприятий;

- подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий, объемов финансирования, соисполнителей, целевых показателей реализации муниципальной программы;

- обеспечение эффективности реализации программы в целом.

Отдел до 5 июля текущего года и до 20 февраля года, следующего за отчетным, составляет полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации программы, обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы администрации муниципального района и представляет их в отдел по организационным и общим вопросам Администрации муниципального района. Расчёт интегральной оценки эффективности реализации программы составляется ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчётным.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показатели из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Реализация подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения» | отдел,  Администрация муниципального района | 2020 - 2022 годы | 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 | всего:  в том числе: | 30318,83799 | 3450,75016 | 3550,28077 | - | - | - |
| областной  бюджет | 28231,10000 | 1820,00000 | 1820,00000 | - | - | - |
| бюджет поселения | 2087,73799 | 1630,75016 | 1730,28077 | - | - | - |
| 2. | Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Солецком городском поселении» | отдел,  Администрация муниципального района | 2020 – 2022 годы | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 | всего:  в том числе: | 250,00000 | 250,00000 | 250,00000 | - | - | - |
| областной  бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет поселения | 250,00000 | 250,00000 | 250,00000 | - | - | - |
| **3.** | **Итого по программе:** |  |  |  | **всего:**  **в том числе:** | **30568,83799** | **3700,75016** | **3800,28077** | **-** | **-** | **-** |
| **областной**  **бюджет** | **28231,10000** | **1820,00000** | **1820,00000** | **-** | **-** | **-** |
| **бюджет поселения** | **2337,73799** | **1880,75016** | **1980,28077** | **-** | **-** | **-** |

Приложение № 1

к муниципальной программе   
Солецкого городского поселения  
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Солецкого

городского поселения »

**Паспорт подпрограммы**

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения»

**муниципальной программы Солецкого городского поселения**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства**

**Солецкого городского поселения»**

**1. Исполнители подпрограммы:**

Администрация муниципального района;

отдел

**2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы,  наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам: | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения в отношении которых проводятся работы по содержанию, км | 47,65 | 47,65 | 47,65 | - | - | - |
| 1.2. | Показатель 2.  Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения, км | 0,15 | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Капитальный ремонт конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения, дорожных сооружений и (или) их частей | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1. Количество капитально отремонтированных мостов и трубопереездов, шт | 1 | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Протяженность отремонтированных в рамках реализации первоочередных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения с использованием средств субсидий из дорожного фонда Новгородской области, км | 1,5 | - | - | - | - | - |

**3. Сроки реализации подпрограммы:** 2020-2025 годы.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | Бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | - | 28231,10000 | - | 2087,73799 | - | **30318,83799** |
| 2021 | - | 1820,00000 | - | 1630,75016 | - | **3450,75016** |
| 2022 | - | 1820,00000 | - | 1730,28077 | - | **3550,28077** |
| 2023 | - | - | - | - | - | **-** |
| 2024 | - | - | - | - | - | **-** |
| 2025 | - | - | - | - | - | **-** |
| **ВСЕГО** | **-** | **31871,10000** | **-** | **5448,76892** | **-** | **37319,86892** |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 70 процентов до 60 процентов;

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в среднем на 2,0 % каждый год;

- количество капитально отремонтированных мостов и трубопереездов - 1 шт.

**Мероприятия подпрограммы**

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок  реализации | Целевой   показатель   (номер   целевого   показателя   из паспорта  подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | |  |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Задача 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Изготовление и экспертиза сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения | отдел,  Администрация муниципального района | 2020 -2022 годы | 1.1 | бюджет поселения | 268,96062 | 50,75016 | 50,88077 | - | - | - |  |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения (47,65 км) | отдел,  Администрация муниципального района | 2020 - 2022 годы | 1.1 | Всего:  в том числе: | 2006,51237 | 3400,00000 | 3499,40000 | - | - | - |  |
| областной бюджет | 910,00000 | 1820,00000 | 1820,00000 | - | - | - |  |
| бюджет поселения | 1096,51237 | 1580,00000 | 1679,40000 | - | - | - |  |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Солецкого городского поселения «Ул. А. Матросова» в рамках реализации регионального проекта «Дорога к дому» | отдел,  Администрация муниципального района | 2020 - 2022 годы | 1.2 | Всего:  в том числе: | 1312,37000 | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | 875,45900 | - | - | - | - | - |  |
| бюджет поселения | 436,91100 | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Солецкого городского поселения «Ул. А. Матросова» в рамках реализации регионального проекта «Дорога к дому» | отдел,  Администрация муниципального района | 2020 - 2022 годы | 1.2 | Всего:  в том числе:  областной бюджет  бюджет поселения | 51,78500  34,54100  17,24400 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - |  |
| 2. | Задача 2. Капитальный ремонт конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения, дорожных сооружений и (или) их частей | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт трубопереезда через ручей Крутец по ул. Вокзальная в г. Сольцы Новгородской области | отдел,  Администрация муниципального района | 2020 год | 2.1. | Всего:  в том числе: | 14389,75000 | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | 14245,85250 | - | - | - | - | - |  |
| бюджет поселения | 143,89750 | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту "Капитальный ремонт трубопереезда через ручей Крутец на ул. Вокзальная г. Сольцы Новгородской области" | отдел,  Администрация муниципального района | 2020 год | 2.1. | Всего:  в том числе: | 289,46000 | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | 286,54750 | - | - | - | - | - |  |
| бюджет поселения | 2,91250 | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого городского поселения ул. Вокзальная и ул. А. Матросова | отдел,  Администрация муниципального района | 2020 год | 2.2. | Всего:  в том числе: | 12000,00000 | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | 11878,70000 | - | - | - | - | - |  |
| бюджет поселения | 121,30000 | - | - | - | - | - |  |
|  | **Итого по подпрограмме:** |  |  |  | **Всего,**  **в том числе:** | **30318,83799** | **3450,75016** | **3550,28077** | **-** | **-** | **-** |  |
| **областной бюджет** | **28231,10000** | **1820,00000** | **1820,00000** | **-** | **-** | **-** |  |
| **бюджет поселения** | **2087,73799** | **1630,75016** | **1730,28077** | **-** | **-** | **-** |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе   
Солецкого городского поселения  
«Совершенствование и содержание дорожного

хозяйства Солецкого городского поселения»

**Паспорт подпрограммы**

«Повышение безопасности дорожного движения

в Солецком городском поселении»

**муниципальной программы Солецкого городского поселения**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства**

**Солецкого городского поселения»**

**1. Исполнители подпрограммы:**

Администрация муниципального района;

отдел».

**2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя: | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1. Организация дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Солецкого городского поселения | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Количество замененных дорожных знаков, шт. | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 1.2. | Показатель 3. Площадь нанесенных разметок дорожного движения, м2 | 120 | 120 | 120 | - | - | - |
| 1.3. | Количество изготовленных технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Солецкого городского поселения | 40 | 30 | - | - | - | - |

**3. Сроки реализации подпрограммы:** 2020-2025 годы.

1. **Объемы и источники финансирования подпрограммы (тыс. рублей):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | Бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | - | **-** | **-** | 250,00000 |  | **250,00000** |
| 2021 | - | **-** | **-** | 250,00000 |  | **250,00000** |
| 2022 | - | - | - | 250,00000 | - | **250,00000** |
| 2023 | - | - | - | - | - | **-** |
| 2024 | - | - | - | - | - | **-** |
| 2025 | - | - | - | - | - | **-** |
| ВСЕГО | - | **-** | **-** | **750,00000** | **-** | **750,00000** |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

- количество замененных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Солецкого городского поселения - 30 шт.;

- площадь нанесенных разметок дорожного движения «пешеходный переход» - 360 кв. м.;

- количество изготовленных технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Солецкого городского поселения – 70 ед.

**Мероприятия подпрограммы**

«Повышение безопасности дорожного движения в Солецком городском поселении»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок  реализации | Целевой   показатель   (номер   целевого   показателя   из паспорта  подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Организация дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Солецкого городского поселения | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Замена дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Солецкого городского поселения | отдел,  Администрация муниципального района | 2020 - 2021 год | 1.1 | бюджет поселения | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | - | - | - |
| 1.2. | Нанесение на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Солецкого городского поселения дорожной разметки | отдел,  Администрация муниципального района | - | 1.2 | бюджет поселения | 50,00000 | 50,00000 | 220,00000 | - | - | - |
| 1.3. | Изготовленных технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Солецкого городского поселения | отдел,  Администрация муниципального района | - | 1.3. | бюджет поселения | 170,00000 | 170,00000 | - | - | - | - |
|  | **Итого по подпрограмме:** |  |  |  | **бюджет поселения** | **250,00000** | **250,00000** | **250,00000** | - | - | - |