Приложение N 5

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных

программ Солецкого муниципального округа,

их формирования и реализации

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Солецкого муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства бюджета муниципального округа | | | Внебюджетные  источники | |
| профинан-  сировано | освоено | план на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | профинан-  сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по  муниципальной  программе | 2108,50775 | 2108,50775 | 0 | 0 | 0 | 2388,86492 | 915,99625 | 915,99625 | 1472,00000 | 1192,51150 | 1192,51150 | 0 | 0 |

Председатель комитета ЖКХ, дорожного строительства

и транспорта Администрации муниципального округа Е.Н. Качанович

Согласовано:

Председатель комитета финансов Администрации

муниципального округа Т.Ю. Петрова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2022 год

«Охрана окружающей среды Солецкого муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Предупреждение причинения вреда окружающей среде и здоровью населения при размещении твердых коммунальных отходов** |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление проектно-сметной документации по рекультивации земельного участка, загрязненного в результате расположения на нём объекта размещения отходов(ед.) | 2021-2026 | 0 |  |
| 1.3. | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (ед.) | 2021-2026 | 1 |  |
| 2. | **Организация доступа к информации в сфере обращения с отходами** |  |  |  |
| 2.1. | Информационное просвещение населения о состоянии окружающей среды и об организации деятельности в области обращения с отходами, (ед.) | 2021-2026 | 1 |  |
| 2.2. | Проведение в образовательных учреждениях, учреждениях культуры мероприятий по охране окружающей среды и экологической безопасности, (ед.) | 2021-2026 | 1 |  |
| 3. | **Противодействие возникновению мест несанкционированного размещению отходов на территории муниципального округа** |  |  |  |
| 3.1. | Увеличение доли ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов по отношению к выявленным, (%) | 2021-2026 | 1 |  |
| 3.2. | Направление уведомлений региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами о несанкционированных местах размещения отходов (%) | 2021-2026 | 1 |  |
| 3.3. | Информирование населения, об обязанности заключения договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (кол-во) | 2021-2026 | 1 |  |
| 4. | **Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду** |  |  |  |
| 4.1 | Приобретенные контейнера для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, (ед.) | 2021-2026 | 0 |  |
| 4.2. | Обустройство контейнерных площадок | 2021-2026 | 1 |  |
| 4.3. | Приобретенные контейнера для сбора твердых коммунальных отходов | 2021-2026 | 1 |  |
| \*ИТОГО выполнение мероприятий программы в отчётном году  (отношение выполненных мероприятий программы к общему числу запланированных мероприятий программы (от 0 до 1) = 9/10=0,9 | | | | |

Председатель комитета ЖКХ, дорожного строительства и транспорта

Администрации муниципального округа Е.Н. Качанович

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2022 год «Охрана окружающей среды Солецкого муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя  на конец отчетного (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | план  на  год | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество разработанной проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка, загрязненного в результате расположения на нём объектов размещения отходов, (ед.) | 1 | 1 | 0 | Муниципальный контракт на выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка, загрязненного в результате расположения на нём объекта размещения отходов расторгнут по решению Арбитражного суда Новгородской области. |
| 2 | Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов, шт. | 1 | 5 | 5 |  |
| 3 | Количество публикаций по информационному просвещению населения о состоянии окружающей среды и об организации деятельности в области обращения с отходами на официальном сайте Администрации Солецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», (ед.) | 6 | 6 | 6 |  |
| 4 | Количество проведенных в образовательных учреждениях, учреждениях культуры мероприятий по охране окружающей среды и экологической безопасности,(ед.) | 5 | 5 | 5 |  |
| 5 | Увеличение доли ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов по отношению к выявленным, (%) | 35 | 45 | 45 |  |
| 6 | Количество направленных уведомлений региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами о несанкционированных местах размещения отходов (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Количество публикаций по информированию населения, об обязанности заключения договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на официальном сайте Администрации Солецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», (ед.) | 4 | 4 | 4 |  |
| 8 | Количество приобретенных контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, (ед.) | 2 | 0 | 0 |  |
| 9 | Количество обустроенных контейнерных площадок, (ед.) | 2 | 15 | 15 |  |
| 10 | Количество приобретенных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, (ед.) | 2 | 6 | 6 |  |
| \*\* Итого по программе:  соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей (отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой целевых показателей (от 0 до 1) = 9/10=0,9 | | | | | |

Председатель комитета ЖКХ, дорожного строительства и транспорта

Администрации муниципального округа Е.Н. Качанович