О выполнении Указа Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

по состоянию на 01.01.2014 года

В целях  выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» Администрацией муниципального района проделана следующая работа.

В целях улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, улучшения благоустройства  жилищного фонда на территории муниципального района утверждены и работают следующие муниципальные программы:

долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Солецком городском поселении на 2012-2015 годы», утвержденная постановлением  Администрации Солецкого городского поселения от 19.03.2012 № 71;

муниципальная целевая программа  «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Дубровском сельском поселении на 2012-2015 годы», утвержденная постановлением  Администрации Дубровского сельского  поселения от 24.12.2012 № 208 (далее – Программа по развитию водоснабжения и водоотведения);

муниципальная целевая программа «Газификация Солецкого муниципального района на 2009-2013 годы», утвержденная постановлением Администрации Солецкого муниципального района от 18.02.2009 № 2015 (далее – Программа по газификации);

муниципальная целевая программа «Энергосбережение в Солецком муниципальном районе на 2013 год», утвержденная постановлением Администрации муниципального района от 27.06.2012 № 1161(далее – Программа по энергосбережению);

         муниципальная  адресная программа «Переселение граждан  Выбитского сельского поселения из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах с учетом необходимости  развития малоэтажного жилищного строительства».

В результате выполнения мероприятий  Программ по развитию водоснабжения и водоотведения в 2013 году произведено:

 -       строительство сетей водоснабжения и водоотведения на набережной 7-го Ноября;

-        подключение домов № 25, 27, 44, 44а по Советскому проспекту к водопроводу;

-        строительство канализационного коллектора и канализационных сетей кд. № 22 по ул. Юбилейная;

Всего по городскому поселению произведено работ на сумму 7 млн. 263 тыс. руб.

-        строительство 4-х общественных колодцев в д. Дуброво на сумму 380 тыс. руб.

В результате выполнения мероприятий  программы по газификации  в  районе в 2013 году  произведено строительство 3-х блокмодульных газовых котельных (взамен 3-х угольных котельных).  Строительство блокмодульных газовых котельных производится за сет средств инвестора - ОАО «НордЭнерго». Программой по энергосбережению предусмотрено предоставление субсидий организациям топливно-энергетического комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (лизингу), взятым ими на реализацию энергосберегающих проектов.

         В целях выполнения мероприятий программы по энергосбережению были  проведены работы:

-        термореновация (замена деревянных оконных заполнений на металлопластиковые) в здании Администрации муниципального района, в здании МБУ ДОД «Детская школа искусств»,

-        работы по установке общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии в 16 многоквартирных домах,

-        возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам (лизингу), взятым на строительство блокмодульных котельных ОАО «НордЭнерго».

В целях ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из авариного жилищного фонда Выбитского сельского поселения в 2013 году Администрацией Выбитского сельского поселения определены площадки под строительство жилья для данной категории граждан. В 2015  году за счет средств Фонда содействия реформирования  жилищно-коммунального хозяйства планируется построить жилье и переселить  30 граждан, проживающих в аварийном жилье.