В целях планирования и  организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов Правительством Новгородской области утверждена региональная программа «Капитальный ремонт  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области на 2014-2043 годы»  (далее – региональная программа по капитальному ремонту).

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, по Солецкому муниципальному району  в 2018 году планируется отремонтировать следующие МКД на общую сумму в 6 910,3 тыс.руб:

- г.Сольцы, пр.Советский, д.27- ремонт крыши-731808,00 руб.;

- г.Сольцы, ул.Горького, д.32а – ремонт крыши- 882 000 руб.;

- г.Сольцы, ул.Заречная, д.1а – ремонт крыши – 667800,00 руб.;

- г.Сольцы, ул.Ленина, д.15 – ремонт крыши- 1136520,00 руб.;

- г.Сольцы-2, ДОС165- ремонт крыши-798525.00 руб.;

- д.Выбити, ул.Центральная, д.131 – ремонт крыши-1580040,00 руб.;

г.Сольцы-2, ДОС 24- ремонт системы электроснабжения -710190,00 руб. (Перенос ½ части системы с 2016 года);

г.Сольцы, пр.Советский, д.20 – ремонт фасада -403389,00 руб. (переносс 2017 года.);

Перечислено взносовв СНКО «Региональный фонд» в размере 0,966 тыс. руб. на проведение работ по капитальному ремонту общедомового имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Солецкого муниципального района.

На территории района осуществляют свою деятельность 3 управляющие компании, получившие лицензию: ООО «ЖЭК», ООО «ЦОКС»,  ООО «Новстрой-К» и 1 обслуживающая организация: ООО «КВИМ».